|  |  |  | ZU TUN | NÖTIGE FORMULARE / UNTERLAGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auftragsbeschrieb lesen |  | Planunterlagen |
|  |  | Werkplan studieren (sofern bereits vorhanden) |  | Planunterlagen |
|  |  | Fragen klären |  |  |
|  |  | Werkstoff- und Beschlägeliste erstellen oder kontrollieren |  | Werkstoff- und Beschlägeliste |
|  |  | Materialkontrolle durchführen (sofern Material bereits vorhanden) |  | Werkstoff- und Beschlägeliste |
|  |  | Verantwortliche Betreuungsperson bestimmen |  |  |
|  |  | Lerndokumentationen ähnlicher Arbeiten hinzuziehen |  |  |
|  |  | … |  |  |

|  |  |  | ZU TUN | NÖTIGE FORMULARE / UNTERLAGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zeitplan beschaffen und Liefertermin bestätigen lassen |  |  |
|  |  | mögliche Arbeitsmittel/Werkzeuge ermitteln |  |  |
|  |  | abklären, welche teilarbeiten von wem erledigt werden müssen (Zuschnitt/Maschinenarbeit/Montage usw.) |  |  |
|  |  | alternative Vorgehensweisen vergleichen |  |  |
|  |  | Arbeitsablauf inklusive Varianten planen |  | 2.4 Arbeitsablauf |
|  |  | Arbeitsstunden abschätzen |  | 2.4 Arbeitsablauf |
|  |  | Ziele definieren |  |  |
|  |  | Zeitplan erstellen |  | Zeitplan |
|  |  | … |  |  |

|  |  |  | ZU TUN | NÖTIGE FORMULARE / UNTERLAGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vorgehen mit der Berufsbildnerin oder dem Berufsbildner besprechen |  |  |
|  |  | Arbeitsablauf evtl. korrigieren und definitiv festlegen |  | 2.4 Arbeitsablauf |
|  |  | … |  |  |

|  |  |  | ZU TUN | NÖTIGE FORMULARE / UNTERLAGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeit gemäss Planung ausführen |  | 2.4 Arbeitsablauf |
|  |  | Arbeitsjournal führen |  | 2.4 Arbeitsablauf |
|  |  | … |  |  |

|  |  |  | ZU TUN |  | NÖTIGE FORMULARE / UNTERLAGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qualitätskontrolle durchführen |  | betriebsinterne Checkliste, Planunterlagen, Werkstoff- und Beschlägeliste, Zeitplan |  |
|  |  | verantwortliche Person informieren |  |  |  |
|  |  | Zielkontrolle durchführen |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |

|  |  |  | ZU TUN | NÖTIGE FORMULARE / UNTERLAGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Selbstbeurteilung vornehmen |  | 8.2 Beurteilung Lernende |
|  |  | Auswertungsgespräch mit der Berufsbildnerin oder dem Berufsbildner führen |  | 8.2 Beurteilung Lernende |
|  |  | Lerndokumentation erstellen |  | 6.2 Vorlage Lerndokumentation |
|  |  | … |  |  |